Исполнение инвестиционной программы ГКП "Астана су арнасы" периодом с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.                                                  (второй год инвестиционной программы 2021-2025)

| № | Наименование проекта | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | Факт, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена насосного оборудования КНС (13 насосов на 5 КНС) | 151 420,9 | 151 420,9 | 100 | Исполнено |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода (реализация СМР на 1,7 км.сетей и разработка ПИР) | 231 599,9 | 231 599,3 | 99,99 | Исполнено по итогам фактически выполненных СМР |
| 3 | Приобретение оборудования (электролизная установка по хлорированию, затворы на водовод очистки питьевой воды, буровая установка для бестраншейных работ, ультразвуковые расходомеры воды, переносные газоанализаторы, комплект ультрафиолетового обеззараживания стоков, гидравлическая станция для перекачки коллекторов, датчики определения показателей в стоках) | 546 369,0 | 546 169,0 | 99,96 | Исполнено, экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | ИТОГО | 929 389,8 | 929 189,2 | 99,98 |  |

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг ГКП "Астана су арнасы"  в 2022 году

| № | Наименование услуг | Утвержденный объем на год, тыс.м3 | Фактический объем, тыс.м3 | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | 69 972,11 | 81 218,67 | 116 |  |
|  | для I группы потребителей (население) | 51 566,49 | 60 888,27 | 118 | Увеличение жителей столицы |
|  | для II группы потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепл. энергии) | 1 028,87 | 1 735,70 | 169 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  | для III группы потребителей (бюджетные организации) | 3 642,42 | 3 222,59 | 88 | Экономия в связи с оснащением приборами учета |
|  | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу потребителей) | 13 734,33 | 15 372,12 | 119 | Увеличение абонентов юридических лиц |
| 2 | Отвод и очистка сточных вод | 62 067,75 | 72 776,30 | 117 |  |
|  | для I группы потребителей (население) | 44 395,01 | 55 378,69 | 120 | Увеличение жителей столицы |
|  | для II группы потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепл. энергии) | 409,67 | 426,27 | 104 | Увеличение потребления ТЭЦ |
|  | для III группы потребителей (бюджетные организации) | 3 773,12 | 3 152,29 | 84 | Экономия в связи с оснащением приборами учета |
|  | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу потребителей) | 13 489,95 | 13 819,04 | 102 | Увеличение абонентов юридических лиц |
| 3 | Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) | 12 147,74 | 12 954,02 | 107 | Увеличение потребления ТЭЦ |

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы»    по услуге подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2022 год  – оперативно

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклоне-ние, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 349 616,7 | 11 526 790,0 | 115,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 610 839,4 | 2 045 197,8 | 27,0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 729 204,7 | 3 081 623,0 | 12,9 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 722 947,0 | 6 016 974,2 | 732,3 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 62 388,7 | 62 388,7 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 224 237,0 | 320 606,3 | 43,0 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 918 684,5 | 1 040 176,3 | 13,2 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 6 268 301,3 | 12 566 966,3 | 100,5 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 44 844,3 | -5 428 835,4 | -12 206,0 |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 6 309 884,9 | 7 138 130,9 | 13,1 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 16,8 | 16,8 | 0,0 |
|  |  | тыс.м.куб. | 17 562,7 | 19 412,3 | 10,5 |

| VII | Тариф (без НДС) - средний | тенге | 90,44 | 93,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для I группы потребителей |  | 48,43 | 46,30 / 50,263 / 50,261 |
|  | для II группы потребителей |  | 152,82 | 146,09 / 158,599 / 158,592 |
|  | для II группы потребителей |  | 211,42 | 202,11 / 219,411 / 219,401 |
|  | для III группы потребителей |  | 211,42 | 202,11 / 219,411 / 219,401 |

Примечание: * - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 6 016 974,2  тыс.тенге, в тарифной смете учтено 12% от факта

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы»  информация  по услуге отвод и очистка сточных вод за 2022 год– оперативно

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Исполнение, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 4 115 502,6 | 9 588 112,6 | 133,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 806 387,3 | 2 133 424,3 | 18,1 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 1 966 109,5 | 2 256 977,9 | 14,8 |
| 3 | Амортизация * | тыс. тенге | 122 191,5 | 4 906 765,5 | 3 915,6 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 35 445,8 | 35 445,8 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 185 368,5 | 248 780,6 | 34,2 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 394 985,7 | 1 500 732,8 | 7,6 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 5 510 488,3 | 11 088 845,4 | 101,2 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 17 635,7 | -5 203 512,6 | -29 605,5 |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 5 525 262,6 | 5 885 332,9 | 6,5 |

| Тариф (без НДС) - средний | тенге | 89,29 | 92,73 |
| --- | --- | --- | --- |
| для I группы потребителей |  | 37,74 | 36,05 / 39,199 / 39,198 |
| для II группы потребителей |  | 171,39 | 163,71 / 178,009 / 178,002 |
| для II группы потребителей |  | 219,88 | 210,02 / 228,373 / 228,364 |
| для III группы потребителей |  | 219,88 | 210,02 / 228,373 / 228,364 |

Примечание: * - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 4 906 765,5 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 2,5% от факта

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ГКП «Астана су арнасы»  по услуге подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) за 2022 год– оперативно

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклоне-ние, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 342 322,2 | 776 045,0 | 126,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 107 946,2 | 125 993,2 | 16,7 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 205 960,8 | 230 038,1 | 11,7 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 12 853,8 | 398 640,1 | 3 001,3 |
| 4 | Ремонт, всего, в т. ч. | тыс. тенге | 1 644,4 | 1 644,4 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 13 916,9 | 19 729,2 | 41,8 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 52 768,8 | 58 668,2 | 11,2 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 395 091,0 | 834 713,2 | 111,3 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 263,3 | -413 016,8 | - 32 792,8 |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 396 148,7 | 421 696,5 | 6,4 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 16,8 | 16,8 | 0,0 |
|  |  | тыс.м.куб. | 17 562,7 | 19 412,3 | 10,5 |

| Тариф (без НДС) | тенге | 32,63 | 31,20 / 33,854 / 33,852 |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: * - амортизационные отчисления на уровне утвержденной инвестиционной программы. Фактический объем составляет 398 640,1 тыс.тенге, в тарифной смете учтено 3% от факта